# REALTIME MESSAGING SYSTEM — ROADMAP & DEVELOPMENT PLAN

## 1. Mục tiêu dự án

Xây dựng hệ thống nhắn tin realtime chuẩn chỉnh phục vụ ứng tuyển vị trí Backend Developer Intern.

- Core Backend: Chat cá nhân, chat nhóm, quản lý bạn bè và truyền tải tin nhắn thời gian thực (Realtime Messaging).

- Frontend (Messenger.Web): Đóng vai trò là Client phục vụ sử dụng, kiểm thử API và demo toàn bộ luồng Backend; không đầu tư sâu vào UI/UX cầu kỳ hay thiết kế Figma.

## 2. Tech Stack

| Hạng mục | Lựa chọn | Ghi chú / Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Backend | ASP.NET Core Web API (.NET ) | Core framework |
| BE Architecture | Modular Monolith | Học và áp dụng Clean Architecture nâng cao dần |
| Realtime | SignalR | Truyền tải tin nhắn thời gian thực |
| Database | PostgreSQL | CSDL chính, tối ưu Index & Constraints |
| Cache | Redis | Cấu hình sau MVP khi có use case phù hợp |
| Message Queue | RabbitMQ | Tích hợp sau MVP |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite | Khai báo kiểu dữ liệu chặt chẽ |
| FE State Management | Zustand | Quản lý Global State tinh gọn, thay thế Redux |
| FE HTTP Client | Axios Client | Cấu hình Interceptor tự động xử lý Token |
| API Testing | Postman + Swagger | Kiểm thử và tài liệu hóa API |
| Container | Docker / Docker Compose | Đóng gói môi trường |
| Version Control | Git / GitHub | Quản lý mã nguồn |

## 3. Nguyên tắc phát triển

- Backend là trọng tâm: FE làm ở mức vừa đủ để test/demo end-to-end.

- Phát triển song song theo Feature: BE và FE đi cùng nhau từng tính năng, không làm toàn bộ BE rồi mới làm FE.

- Quy trình chuẩn từng Feature: Database ->Backend -> Frontend -> Integration ->Test.

- Pattern FE đồng nhất: API Service-> Zustand Store -> Minimal UI Component.

- Tối giản UI: Không cần Figma/pixel-perfect UI; sử dụng các thành phần HTML/CSS cơ bản.

## 4. Phase 0 — Analysis & Design (~1 tuần)

- Trạng thái: Hoàn thiện sơ đồ Use Case, ERD và phân tích CSDL.

- Hạng mục đã thực hiện:

  - User Flow: Phân tích chi tiết luồng User và Admin.

  - User Stories: Phân chia cụ thể tính năng MVP, Nice-to-have và Future Enhancement.

  - Use Case Diagram & System Flow Diagram.

  - ERD & Database Analysis: Định nghĩa bảng, PK/FK, Partial Unique Index, CHECK Constraints và Data Rules.

  - FE Screen Description: Mô tả các màn hình cần thiết.

- Definition of Done: Đủ tài liệu tối thiểu để bắt đầu code.

## 5. Timeline Tổng Quan đến MVP

| Phase | Thời lượng | Backend Scope | Frontend Scope (Zustand Pattern) | Kết quả đầu ra (Deliverable) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ~2 tuần | Analysis / ERD / DB Analysis | FE Screen Description & Flow | Design Ready |
| 1 | ~2 tuần | Foundation, Web API, EF Core, PostgreSQL | Vite + React + TS, Axios Client, Layout | Foundation |
| 2 | ~2 tuần | Register / Login / JWT / Refresh Token | useAuthStore, Auth UI, Protected Route | Auth End-to-End |
| 3 | ~2 tuần | User Profile / Search / Friend Service | useFriendStore, Friend List UI, Search Modal | Friend End-to-End |
| 4 | ~2 tuần | Conversation / Group / History API | useChatStore, Chat Window, Group UI | Chat via API |
| 5 | ~2 tuần | SignalR Hub / Connection / Realtime | SignalR Client Listener, Realtime Push | Realtime MVP |
| 6 | ~2 tuần | Validation / Logging / Docker / Optimize | Error / Loading States / Polish | MVP Complete |

## 6. Chi Tiết Lộ Trình Triển Khai

### Phase 1 — Foundation

- Backend:

  - Dựng khung dự án ASP.NET Core Web API (.NET 8) theo mô hình Modular Monolith.

  - Cấu hình EF Core, PostgreSQL Migration, Dependency Injection (DI), Middleware xử lý lỗi tập trung (Global Exception Handling), Logging và Swagger UI.

- Frontend:

  - Cấu hình React 18 + TypeScript + Vite.

  - Thiết lập axiosClient.ts: Cấu hình baseURL, timeout, headers.

  - Dựng cấu hình Router cơ bản với React Router (/login, /register, /chat).

  - Khai báo bộ UI cơ bản (Button, InputGroup, AuthLayout).

- Milestone: FE gọi thành công API Test/Health-check từ BE và BE kết nối ổn định PostgreSQL.

### Phase 2 — Authentication

- Backend:

  - Thực hiện các API: Register, Login, Password Hashing (BCrypt), tạo JWT Access Token và Refresh Token.

  - Xử lý lưu trữ Refresh Token mã hóa vào CSDL, có kiểm tra thời gian hết hạn (ExpiresAt) và trạng thái thu hồi (RevokedAt).

- Frontend:

  - Viết authService.ts gọi các endpoint Authentication.

  - Xây dựng Zustand store useAuthStore.ts quản lý state user, accessToken, isAuthenticated.

  - Cấu hình Axios Interceptors: Tự động đính kèm Bearer Token vào Header và bắt lỗi 401 để tự động gọi API Refresh Token.

  - Xây dựng ProtectedRoute.tsx để chặn truy cập khi chưa đăng nhập.

- Milestone: Hoàn thiện luồng Register $\rightarrow$ Login $\rightarrow$ Nhận JWT $\rightarrow$ Chuyển hướng Trang Chat $\rightarrow$ Logout.

### Phase 3 — User & Friend

- Backend:

  - Thực hiện các API: User Profile, Tìm kiếm người dùng (SearchUsersAsync), Gửi lời mời kết bạn (SendRequestAsync), Chấp nhận/Từ chối lời mời (RespondRequestAsync), Xóa bạn (DeleteFriendAsync), Lấy danh sách bạn bè (GetFriendsAsync).

  - Áp dụng logic minId/maxId khớp với ràng buộc CHECK(user_id < friend_id) trên PostgreSQL.

- Frontend:

  - Viết friendService.ts và Zustand store useFriendStore.ts.

  - Dựng UI Component: Ô tìm kiếm User, Modal hiển thị danh sách lời mời chờ xử lý, Danh sách bạn bè ở Sidebar.

- Milestone: Tìm kiếm người dùng $\rightarrow$ Gửi lời mời $\rightarrow$ Tài khoản bên kia nhận & Accept $\rightarrow$ Cập nhật danh sách bạn bè end-to-end.

### Phase 4 — Conversation & Group

- Backend:

  - Thực hiện các API: Tạo cuộc trò chuyện cá nhân (PRIVATE) và nhóm (GROUP), Lấy danh sách hội thoại, Load lịch sử tin nhắn (có phân trang), Tạo nhóm chat, Thêm/Xóa thành viên, Rời nhóm, Chuyển quyền Trưởng nhóm (Transfer Ownership).

  - Áp dụng logic direct_key để chống trùng lắp cuộc trò chuyện 1-1.

- Frontend:

  - Viết chatService.ts và Zustand store useChatStore.ts.

  - Dựng UI Component: Danh sách cuộc trò chuyện Sidebar, Khung chat hiển thị tin nhắn (Chat Window), Modal tạo nhóm chat.

- Milestone: Chọn hội thoại $\rightarrow$ Load lịch sử tin nhắn từ CSDL thành công $\rightarrow$ Gửi tin nhắn dạng REST API.

### Phase 5 — Realtime Messaging

- Backend:

  - Dựng SignalR Hub, quản lý vòng đời kết nối (Connection Lifecycle).

  - Thực hiện các sự kiện Realtime: Tham gia/Rời nhóm chat, Gửi/Nhận tin nhắn thời gian thực, Phát tin nhắn đến tất cả thành viên trong nhóm.

- Frontend:

  - Viết signalRService.ts khởi tạo và quản lý HubConnection (Tự động kết nối/kết nối lại).

  - Đăng ký các Listener lắng nghe sự kiện từ SignalR Hub và đẩy thẳng dữ liệu mới vào useChatStore để cập nhật giao diện mà không cần tải lại trang.

- Milestone: Mở 2 trình duyệt riêng biệt, chat qua lại nhận tin nhắn tức thì (Realtime MVP).

### Phase 6 — MVP Polish & Optimization

- Backend:

  - Kiểm tra Validation, xử lý Error Handling toàn diện, bổ sung Seed Data mẫu.

  - Tối ưu hóa truy vấn CSDL, chỉ định Index chuẩn.

  - Đóng gói dự án bằng Docker / Docker Compose, hoàn thiện tài liệu Swagger và file README.md.

- Frontend:

  - Bổ sung hiển thị trạng thái Loading (Spinner), Toast Notification báo lỗi/thành công.

  - Xử lý các trường hợp biên (Edge Cases): Hiển thị thông báo khi mất kết nối SignalR, tự động đẩy về trang Login khi Refresh Token hết hạn.

- Milestone: Sẵn sàng Demo hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống cả Backend và Frontend.

## 7. Sau MVP (Future Enhancements)

- Caching & Message Queue: Áp dụng Redis Cache cho danh sách trạng thái Online/Offline và tích hợp RabbitMQ xử lý tác vụ bất đồng bộ.

- Refactoring: Áp dụng Clean Architecture sâu hơn, viết thêm Unit Test & Integration Test.

- Tính năng bổ sung (Nice-to-have):

  - Chặn người dùng (Block User), Báo cáo (Report User).

  - Thu hồi tin nhắn (Recall Message), Xóa tin nhắn ở phía tôi (Soft Delete).

  - Hiển thị trạng thái Đã xem (Seen Status), Đang nhập (Typing Indicator).

- Deployment: Triển khai hoàn chỉnh hệ thống lên môi trường Server Cloud qua Docker Compose.

## 8. Scope Chi Tiết Dự Án MVP

### Nằm trong MVP (Bắt buộc hoàn thành)

- Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất / Refresh Access Token.

- Authentication & Authorization dựa trên JWT.

- Tìm kiếm người dùng theo tên hoặc Email.

- Gửi lời mời kết bạn / Chấp nhận / Từ chối / Xóa bạn bè.

- Quản lý hội thoại cá nhân (Private Chat) & Nhóm chat (Group Chat).

- Gửi tin nhắn Text, Emoji, Hình ảnh cơ bản.

- Xem lịch sử tin nhắn cuộc trò chuyện.

- Truyền tải tin nhắn thời gian thực qua SignalR.

- Tài khoản Admin: Đăng nhập, xem thống kê cơ bản, vô hiệu hóa tài khoản User.

### Ngoài MVP (Future Enhancements)

- Chặn người dùng (Block User) / Báo cáo tài khoản (Report User).

- Thu hồi tin nhắn (Recall Message).

- Thông báo đẩy nâng cao (Push Notification).

- Gọi thoại / Gọi Video (Voice & Video Call).